Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 18.05.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dyuman: Ho dedicato la mattinata alla presentazione e al testing definitivo riguardo il codice php e classifica. Gli ultimi 20 minuti sono stati usati per cercare di finire i collegamenti dei 2 display 7 segmenti.  Il pomeriggio abbiamo fatto la presentazione del progetto e continuato la documentazione. |
| Erik: Ho saldato tutta la mattinata per i 2 display 7 segmenti e li ho collegati al telaio principale. Il pomeriggio ho aiutato Dyuman con la documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Dyuman: Solo lo stress dell’ultimo giorno, gestibile. |
| Erik: I collegamenti non funzionano, la saldatura presenta diversi errori. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Dyuman: Finito il progetto, manca ancora il collegamento funzionante. |
| Erik: Indietro, visti i problemi riscontrati. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Dyuman: Finire le cose mancanti elencate sopra. |
| Erik: finire il lavoro di oggi. |